Краткая информация о содержании выступлений
1. Любомудров Дмитрий Владимирович, Генеральный директор ООО "Клуб Проектного Процесса" - краткое общее описание принципов построения проектных цепочек в Клубе, методов формирования пулов партнеров и подрядчиков. Организация мониторинга состояния проектов в рамках Клуба дает владельцам и инвесторам проектов второй канал контроля проекта (первым каналом является дирекция проекта), который позволяет наблюдать за состоянием подрядчиков, корректностью выполнения ими своих функций в рамках проектного графика, и в случае нарушений своевременно готовить варианты замены подрядчиков. 

2. Бойко Александр Алексеевич, Председатель Совета Директоров ОАО "Центр Развития Экономики" (разработчик и оператор Единой Системы Электронной Торговли, официальный торговый портал РАО ЕЭС, пользователями которого являются 10000 компаний из 53 стран мира) - выведение максимально возможного объема закупок в проектах на открытые электронные торговые площадки несомненно способствует снижению ценовых сговоров и злоупотреблений, повышает открытость и проверяемость решений дирекций проекта и результатов сделок. 

3. Мусин Марат Мазитович, Профессор Российского Государственного Торгово-Экономического Университета, зав.кафедрой антикризисного и стратегического менеджмента, д.э.н.; руководитель Экспертной группы по проблемам коррупции - есть опыт и технические возможности снижать риски криминализации бизнеса конкретных компаний и проектов путем анализа финансовой и экономической информации. Главное - выявить наличие утечки средств, дальнейшее расследование - вопрос техники. Разумеется, эта технология наиболее эффективна при комплексном применении с другими методами, например, с технадзором, бюджетированием и контролем платежей.

4. Плетнев Юрий Николаевич, Финансовый директор Компании «Интерсервис», имеет большой опыт постановки и эксплуатации программного комплекса "ФРЦ-бюджетирование" для  многоуровневого контроля и аналитики платежей проектов в многофилиальных холдингах на всей территории страны. В российских условиях недостаточно только грамотно составить смету и довести ее до дирекции проекта - найдутся сотни способов совершить и потом объяснить несанкционированные затраты. Единственный метод - остановить платеж до его исполнения, и для этого есть специальные методики и программные средства. 

5. Зимин Виталий Савельевич, Председатель Правления НП "Коллегия профессиональных оценщиков"; профессор Института профессиональной оценки Финансовой Академии при Правительстве РФ - ошибка или злонамеренное искажение оценки активов часто является причиной банкротств проектов, невозврата кредитов и иных вложений инвесторов. Построение общедоступного механизма контроля профессиональной компетентности оценочных компаний, их отчетов об оценке, ведение "черных" и "белых" списков оценщиков - крайне важная функция для любых инвесторов, которую берет на себя профессиональное сообщество оценщиков. 

6. Тууль Максим Юрьевич, Президент АКБ "Надежный Банк"; Директор НП «Клуб Участников Проектного Процесса» - не секрет, что менеджеры банков иногда требуют с заемщиков деньги за "помощь" в получении кредита. Разумеется, каждый банк ведет борьбу за чистоту своих рядов. Однако применяемый Клубом механизм синдикации кредитов, с одной стороны, крайне затрудняет подобные злоупотребления, а с другой стороны, позволяет банкам более рационально и эффективно распределить риски в проекте, и передать часть из них на других инвесторов (например - на долевых), на лизинговые, страховые и другие компании.

7. Чухлебов Вадим Витальевич, Генеральный Директор Консалтинговой компании «АЙ ТИ ПАУЭР» - широко распространена практика, когда написание ТЗ (технического задания) по проекту поручается самому исполнителю. Результатом обычно является то, что проект исполняется не столько в интересах заказчика, сколько исходя из возможностей и интересов подрядчика. Нормальной же можно назвать только ситуацию, когда написание ТЗ поручается отдельной компании, которая никогда не станет подрядчиком по данному проекту. Это надежный способ избежать ущемления интересов заказчика, а иногда и злоупотреблений и коррупции в проектах. Также для заказчика важно иметь доступ к функциям аудита проектной деятельности и  антикризисного управления проектами. Также важно, чтобы все функции разных подрядчиков были согласованы.
8. Панова Анна Владиславовна, Генеральный директор ООО Аудиторская компания "Лига профессионального бухгалтерского учета и аудита" - для бизнеса проблема мошенничества и злоупотреблений имеет не только внешнюю, но и внутреннюю сторону. Речь идет о злоупотреблениях внутри самого хозяйствующего субъекта. К радости хозяев бизнеса и работодателей мы утверждаем, что внутрифирменное мошенничество можно и предотвратить и выявить, т.к. методики предупреждения и выявления мошенничества есть, опробованы и введены в практику. Главное - рассматривать внутрифирменное мошенничество не как проблему отдельных сотрудников, а как часть построения системы экономической безопасности бизнеса.
